工程家具定制合同

买    方：                                    （简称甲方）

卖    方：                                    （简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方就资中县船城首座精装房套餐范围以内的定制家具分包项目合作进行友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。

- 家具产品明细：

产品名称、型号规格、颜色、单位、数量、单价、合计等详见附件一：《货物明细及价格》。

- 技术要求说明

- 如需借助图纸说明的事项，必须附有图纸；

- 样品说明的事项，必须附有小样。

三、合同暂定金额：见附件一《货物明细及价格》

四、付款方式和时间：

为确保合同正常运作及维护双方共同利益，本合同付款方式应按照工程进度分期付款：

1、签订合同后，甲方须向乙方支付合同金额的 40 %，作为工程预付款。

  - 每批次货物生产完毕出厂前，经甲方现场验证后，支付该批货物总产值的40%（另40%从预付款中进行抵扣，付至80%，）。

  - 每批次货物安装完毕，甲方应在验收合格后十五日内，向乙方支付该批次货物工程金额的 20 %的余款（此款为安装费，付至总款100%）。

五、工程时间节点和安装地点

1、交货安装日期：第一批次于      年   月   日开始安装至      年   月   日前安装完甲方指定房号的134户，第二批次于      年   月   日安装完毕。因甲方原因导致无法安装的工期予以顺延，若因乙方原因不能按时交验的，每延迟一天按合同总金额的2%进行扣除作为违约金。

2、交货安装地址：

六、工程定制家具测量、设计、生产、运输及安装：

1、乙方负责工程家具测量、设计、生产、运输及安装；乙方应对本项目每户单独进行精确测量、设计、生产和安装，做好数据统计入册存档，以保证产品一次性达到验收标准，避免因测量导致的错误影响工期和验收。

2、乙方须严格按照合同附件中双方所确认的施工图纸安装（甲方仅对本项目定制家具的套数、样式、颜色、种类和材质进行确认，具体尺寸由乙方自行负责）。若在安装过程中，甲方对（包括家具样式、颜色、种类和材质）提出改动，需书面通知乙方，得到乙方书面认可，并对因改动所增加的货品、配件的费用经甲方签字确认后，乙方将继续安装。否则乙方有权拒绝接受安装改动内容，因此而造成的工期延误，布局不合理等责任均由甲方承担。

3、若因甲方原因不能按时进场安装，甲方应提前七天通知乙方，并在合同约定的交货期后的三日内支付合同总金额80%的货款，余款在安装完毕验收合格后支付，乙方在接到通知后可免费提供最多不超过十五日的仓储，若超出此限乙方将收取仓储费用。

七、安全文明施工及成品防护

1、本项目的乙方施工班组、人员必须服从甲方现场管理；

2、本合同安装工程的施工安全由乙方全权负责；

3、乙方必须做到工完场清、文明施工，配合甲方现场管理人员做好安全技术交底；

4、乙方自行做好成品防护及施工提示以避免污染和认为损坏，未做成品防护措施造成的成品污染由乙方负责。

八、家具验收：

1、验收标准

按乙方展示厅样品和合同附件《船城首座定制家具的相关要求》中所确定的标准进行验收。

2、验收

甲方应于定制家具安装完毕后15日内验收。验收过程中，若甲方对乙方交付定制家具的数量、质量、安装存有异议，应于异议发生之日起15个工作日内以书面形式向乙方提出。乙方在接到甲方书面提出异议后三日内给予解决或提出解决方案。甲方在定制家具安装完毕后15个工作日内未进行验收或未提出书面异议的，则视为乙方所交付家具产品符合双方约定（即视为产品验收合格）。

3、乙方产品安装完毕后，若有部分产品未能达到本合同的验收标准，甲方有将满足该部分产品达到验收标准所需的金额足额扣除后支付其余货款，扣除部分待产品达标后支付。

九、质量保证和售后服务：

1、乙方提供免费一年的产品保修期（从交付业主使用之日起计算，提供产品保修书）；

2、要求售后服务时应出具购房合同及收房手续原件；

3、在保修期内，如因业主使用不当或人为因素造成定制家具损坏，乙方负责修理，可收取适当的材料费和人工费。

十、合同的变更或终终止：

合同签订之后，如因甲方修改或终止合同而取消部分或全部已订货物，由此造成乙方生产该货物的材料及劳务损失，应由甲方负责赔偿，从预付款中抵扣，多退少补。

十一、违约责任：

1、甲方已付款的，乙方送货延误超过五日的，每延误一日按未送产品总额的5‰向甲方支付违约金；但因下列原因造成的延期送货可相应顺延交货期及工期：

⑴ 甲方要求变更或补充订货合同；

⑵ 因自然灾害等不可抗力的影响；

⑶ 甲方未提供适当的安装条件；

⑷ 甲方同意延期交货的其它情况；

2、由于定制家具工程环节众多，若运输途中造成少量货品损坏、丢失、错货及缺少配件等现象（控制在3%以内），乙方须立即采取补救措施，以保证甲方的正常使用；

3、甲方未按约定日期交付乙方各阶段相关款项超过十五日的，每延误一日，按未付货款总金额的5‰向乙方支付违约金；

4、甲方在没有完全付清货款前（安装除外），产品所有权仍归乙方所有，若甲方逾期30天未付清货款，乙方有权对产品做出任何方式的处理，并不退还预付款，甲方不得异议。

十二、争议解决：

一切由本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，双方均同意由乙方所在地法院诉讼解决

十三、合同生效：

1、本合同一式肆份，合同附件为本合同不可分割的组成部分，签字盖骑缝章后甲方执贰份，乙方执贰份,均具有同等的法律效力。

2、本合同在甲乙双方代表签字盖章后，乙方收到甲方预付款之日为生效日。

十四、补充条款：

1、本项目内及扩展范围的定制家具全部使用甲方名义的商标标牌（甲方自行制作安装）；

2、本项目扩展范围的定制家具的价格和合作方式另行签订补充协议确定。

十五、附件

1、附件一：《货物明细及价格》（鲜章）

2、附件二：《船城首座定制家具的相关要求》（鲜章）

3、附件三：甲乙双方法人代表身份证复印件（鲜章）

4、附件四：甲乙双方营业执照复印件（鲜章）

5、附件三：委托收款书

甲    方（盖章）                          乙    方（盖章）

甲方代表（签字）                          乙方代表（签字）

电话：                                    电    话：

地址：                                    地    址：

签字日期：      年   月   日              签字日期：      年   月   日

| 定制家具明细及价格 |
| --- |
| 户型 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单套总价（元） | 户型数量（套） | 小计（元） | 样式颜色 | 备注基材 |
| A户型 | 主卧衣柜柜体 | 6.54 | ㎡ | 635 | 4152.9 | 50 | 207645.00 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板+5mm厚中纤背板 |
|  | 主卧衣柜门 |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 顶柜门 |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 顶柜门五金（铰链及拉手） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房吊柜 | 1.8 | m | 528 | 950.4 | 50 | 47520.00 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板18背板 |
|  | 吊柜门（吸塑） |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 吊柜门五金（铰链） |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 地柜门及收面板（不安装） | 1.4 | ㎡ | 240 | 336 | 50 | 16800.00 |  |  |
| B户型 | 主卧衣柜 | 5.94 | ㎡ | 480 | 2851.2 | 112 | 319334.40 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板+5mm厚中纤背板， |
|  | 衣柜门（双腰线三门到顶） |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 厨房吊柜 | 1.8 | m | 400 | 720 | 112 | 80640.00 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板18背板 |
| C户型 | 主卧衣柜 | 4.93 | ㎡ | 440 | 2169.2 | 139 | 301518.80 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板+5mm厚中纤背板， |
|  | 衣柜门（单腰线两门到顶） |  |  |  |  |  |  | 同样板房 |  |
|  | 厨房吊柜 | 1.8 | m | 400 | 720 | 139 | 100080.00 | 同样板房 | 18mm厚E1颗粒板18背板 |
|  | 电视墙板（2860*755） | 1 | 个 | 850 | 850 | 139 | 118150.00 | 含安装按样板房 | 18mm厚中纤板 |
| 总运费 |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 300 | 1221688.20 |  |  |