装饰装修工程劳务分包协议

甲方：

乙方：

经甲乙商定达成以下协议：

第一条   工程概况

  - 工程名称：XXX国际大酒店6-8层精装修工程（天花工程）

  - 工程地点：XXX国际大酒店

  - 发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工（自备施工工具）。

  - 承包金额：每平米58元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。

  - 工期：按项目部制定工程进度计划执行。

  - 工程质量标准：优良。

- 甲方负责事项

  - 协调各施工专业施工。

  - 按时，保质，保量提供施工材料。

  - 开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。

项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。              第三条  乙方负责事项

3.1指派       代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求 组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

3.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。

第四条 工程款支付方式

本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。

  - 关于安全文明施工的规定

  - 乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。

  - 甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。

  - 乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。

  - 乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

  - 甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。

  - 施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。

  - 乙方在施工期间严禁 抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。

  - 乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。

  - 违约责任

因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。

  - 争议或纠纷处理

  - 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。

  - 当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。

  - 附则

本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

单位地址：                       单位地址：

电话：                           电话：

年   月   日                                   年   月   日