15000吨矿泉水生产线项目

可

行

性

研

究

报

告

20XX年三月

目    录

第一章  建设单位基本情况及项目概述

第二章  建设条件及厂址选择

2-1  矿泉水资源

2-2  技术

2-3  市场

2-4  厂址选择及供电和交通

第三章  主要建设内容

3-1  产品方案及建设规模

3-2  生产方法

3-3  消防

3-4  环境污染

3-5  安全和劳动技术

第四章  投资概算及资金筹措

4-1  投资概算

4-2  资金筹措

4-3  工期计划

第五章  经济效益分析

5-1  基本数据

5-2  产品成本概算

5-3  销售收入、利润及税金估算

5-4  投资偿还分析

5-5  财务经济效益分析

第六章  结论

第一章  建设单位基本情况及项目概述

XX乡地处波中丘陵地带，紧靠波阳县城，交通便利，波田高速公路从其辖区穿过。全乡面积53平方公里，人口3.7万，耕地面积2.8万亩，其中，水田1.7万亩，是一个田少人多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象”大讨论活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。经反复考察论证，决定兴办矿泉水生产项目。

XX乡清泉山观音寺下边有一口古井，其水质清澈甜润，口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是一种纯天然理想

保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。

第二章  建设条件及厂址选择

2-1  矿泉水资源

XX清泉山观音寺下边有一古井，井水清澈甜润，水源充足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。

2-2  技术

本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。

2-3  市场

矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。该产品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和

销售服务，其市场潜力是巨大的。

2-4  厂址选择及供电和交通

清泉山距县工业园区只有3公里，厂址拟建县工业园区内， 园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。

第三章  主要建设内容

3-1  产品方案及建设规模

产品名称：矿泉水

该项目本次拟建15000吨/年矿泉水，年销售收入1500万元。

3-2  生产方法

按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。

3-3  消防

本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。

3-4  环境污染

本项目无任何“三废”排放，对周围环境不产生任何污染。

3-5  安全和劳动技术

1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。

2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。

3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生产。

4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。

第四章  投资概算及资金筹措

4-1  投资概算

该项目总投资919万元，其中，固定资产投资718万元( 固定资产分为：设备投资365万元,土建工程式130万元,广告费用150万元,其他费用73万元,详见附表表4-3),流动资金200万元。

设备投资概算表

附表4-1

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提水设备 | 套 | 1 | 15 | 日产50吨 |
| 2 | 水处理和灌装设备 | 套 | 1 | 250 |  |
| 3 | 包装设备 | 套 | 1 | 10 |  |
| 4 | 自动化吹瓶机 | 套 | 1 | 20 |  |
| 5 | 交通运输工具 | 套 | 1 | 30 |  |
| 6 | 其他设备 | 辆 | 2 | 40 |  |
|  | 合计 |  |  | 365 |  |

设备投资概算表

附表4-2

| 序号 | 设备名称 | 面积 （m3） | 造价 （元/m3） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 1600 | 400 | 64 |  |
| 2 | 仓库 | 400 | 400 | 16 |  |
| 3 | 办公室 | 300 | 250 | 7.5 |  |
| 4 | 门卫及围墙 |  |  | 2.5 |  |
| 5 | 征地 | 10亩 | 4万/亩 | 40 |  |
|  | 合计 |  |  | 130 |  |

固定资产投资概算表

附表4-3

| 序号 | 项目名称 | 金额 （万元） | 投资 比例% | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备投资 | 365 |  | 详见附表4-1 |
| 2 | 土建工程 | 130 |  | 详见附表4-2 |
| 3 | 供 电 | 8 |  | 容量度100KVA |
| 4 | 设备运输及安装费用 | 20 |  | 按设备5%计 |
| 5 | 开办费 | 2 |  |  |
| 6 | 不可预见费 | 26 |  | 1-5之和的5%计 |
| 7 | 建设期间利息 | 17 |  | 按年息5.85%计 半年建设期 |
| 8 | 广告费 | 150 |  | 1-6之和的30%计 |
|  | 合计 | 718 |  |  |

流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年5次计算，项目经营成本为1078.44万元，本项目需流动资金200万元。

4-2  资金筹措

本项目总投资为918万元，其中，单位自筹资金100万元，需要引进资金8万元。

4-3  工期计划

1、2003年元月项目的考察论证。

2、2003年2月，项目的前期准备，可行性报告编制。

3、2003年3月，与外商签订合同，落实资金。

4、2003年4月，征用土地。

5、2003年5月，基建动工，设备订制。

6、2003年6月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。

7、2003年7月，投入生产。

第五章  经济效益分析

5-1 基本数据

1、计算期

该项目建设期不足一年，达产期按10年计算，项目计算期为11年。

2、利息

该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按5.85%计算。

3、固定资产部额及折旧

项目固定资产投资为718万元，其中，广告费150万元，不计折旧。设备365万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬10年计，厂房地产30万元按需分配0年计算折旧，期末残值按期5%计，年修理20.4万元。

4、税金

增值税按17%的增值税率计算，所得税按33%的税率计算。

5、工资

该项目定员50人，人均年工资6000元，包括各种福利奖金。年工资额为30万元。

6、销售收入

产品出厂价按0.55元/瓶（1000元/吨），日产砂泉水50吨，全年按10个月生产计算，年产量15000吨，年产值1500万元。

7、生产负荷

第一年按生产能力60%计，第二年按生产能力80%计，第三年达产。

8、矿泉水瓶子的制造成本023元，盖子和商标一套0.05元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.28元/只。

9、销售费用

本项目在设计时已安排150万元的广告费，故销售费用按销售收入的7%计。

5-2  产品成本概算

成本概算详见附表5-1，由此表计算出单位矿泉水成本为823.96元/吨，正常年份年总成本为1130.94万元，其中固定成本177.9万元，变动成本为953.04万地。

5-3  销售收入，利润及税金估算

产品出厂价按0.55元/瓶，即1000元/吨，年产矿泉水15000吨，年销售收入1500万元。税金及利润详见附表5-2。由此表计算出：

1、固定资产投资利润率

253.13

————×100%=35.25%

718

2、全部投资利润率：

253.13

————×100%=27.57%

718-200

3、固定资产投资利税率

253.13+115.93

———————×100%=51.4%

718

4、全部投资利税率

253.13+115.93

——————×100%=40.2%

718+200

5、销售利润率

253.13

————×100%=16.88%

1500

5-4  投资偿还分析

（1）企业折旧还款期10%企业留作其他费用，可用于还款折旧为40.8万元×90%=36.72万元。

（2）还款期企业利润的10%留作其他费用，其余部分用于还款。

由此可计算出还款期为5.94年（详见附表5-3）。（含建设期一年）。

5-5  财务经济效益分析

1、由财务现金流量表（见附表5-4）计算出，在计算期内，累计净现金流量为2105.17万元。

（1）财务内部受益率为

9.42

IRR=————————×(27-26)=26.44%

9.42+|-12.22|

（2）财务净现值（I=16%时）=366.3万元

（3）固定资产投资回收期计算

718

静态值=———————=2.44(年)（不含建设期）

253.13+40.8

|-88.43|

动态值=7-1+—————=6.82（年）（含建设期一年）

108.19

2、财务平衡分析

由财务平衡表（见附表5-5）计算出项目在整个计算期内盈余资金926.832万元，上交所得443.88万元，提取留用折旧224.4万元。

3、不确定分析

177.9

保本销售量=—————————=6191(吨)

1000-635.36-77.29

该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率，利税率和内部受益率分别为35.25%、51.4%和26.44%，资产评估“三率”均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可行。

矿泉水成本概算表

附表5-1

| 序号 | 成本项目 | 单位成本 | 60%负荷总成本 | 80%负荷总成本 | 100%负荷总成本 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 合计 （万元） | 其中 | 合计 （万元） | 其中 | 合计 （万元） | 其中 |  |
|  |  |  |  | 固定成本 | 变动成本 |  | 固定成本 | 变动成本 |  | 固定成本 | 变动成本 |  |
| 一 | 原材料 | 509元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 瓶子 | 509元/吨 | 458.1 |  | 458.1 | 610.8 |  | 610.8 | 763.5 |  | 763.5 |  |
| 二 | 燃料动力 | 36.36元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力 | 36.36元/吨 | 32.724 |  | 32.723 | 43.632 |  | 43.632 | 54.54 |  | 54.54 |  |
| 三 | 工资及附加 | 20元/吨 | 18 |  | 18 | 24 |  | 24 | 30 |  | 30 |  |
| 四 | 制造费用 | 70.8元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 折旧费 | 27.2元/吨 | 40.8 | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 |  |  |
| 2 | 修理费 | 13.6元/吨 | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4 |  |  |
| 3 | 生产费用 | 30元/吨 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  |  |
| 五 | 管理费用 | 117.8元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 流动资金利润 | 7.8元/吨 | 11.7 | 11.7 |  | 11.7 | 11.7 |  | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 2 | 管理费 | 10元/吨 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
| 3 | 其他费用 | 30元/吨 | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 45 |  |  |
| 六 | 销售费用 | 70元/吨 | 63 |  | 63 | 84 |  | 84 | 105 |  | 105 |  |
|  | 合计 | 823.96元/吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总成本 |  | 749.724 | 177.9 | 571.824 | 940.332 | 177.9 | 762.432 | 1130.94 | 177.9 | 953.04 |  |
|  | 经营成本 |  | 697.244 |  |  | 887.832 |  |  | 1078.44 |  |  |  |

销售收入、税金、利润表

附表5-2

单位：万元

| 序号 | 项目 | 生产期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-10 |
| 一 | 生产负荷 | 60% | 80% | 100% |
| 二 | 产量（吨） | 9000 | 12000 | 15000×8 |
| 三 | 销售收入 | 900 | 1200 | 1500×8 |
| 四 | 原材料 | 458.1 | 610.8 | 763.5×8 |
| 五 | 动力 | 32.724 | 43.632 | 54.54×8 |
| 六 | 工资及附加 | 18 | 24 | 30×8 |
| 七 | 制造费用 | 106.2 | 106.2 | 106.2×8 |
| 八 | 管理费用 | 71.7 | 71.7 | 71.7×8 |
| 九 | 销售费用 | 63 | 84 | 105×8 |
| 十 | 增值税 | 69.56 | 92.8 | 115.93×8 |
| 十一 | 销售利润 | -78.86 | 166.868 | 253.3×8 |
| 十二 | 所得税 |  | 55.07 | 83.53×8 |
| 十三 | 税后利润 | -78.86 | 111.798 | 169.6×8 |

固定资产回收平衡表

附表5-3

| 序 年份 号 项目 | 建设期 | 生 产 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、固定资产及还本付息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 年初投资累计 |  | 760 | 846.6 | 707.23 | 484.18 | 247.96 |
| 2划内本年固定投资 | 718 |  |  |  |  |  |
| 3额本年应付利息 | 42 | 44.46 | 49.53 | 41.49 | 28.32 | 14.51 |
| 4 本年还本付息 |  | -42.14 | 186.9 | 264.54 | 24.54 | 262.47 |
| （1）还本 |  | -42.14 | 137.37 | 223..05 | 236.22 | 247.96 |
| （2）付息 |  | 44.46 | 49.53 | 41.49 | 28.32 | 14.51 |
| 5 年末投资累计 | 760 | 846.6 | 709.23 | 484.18 | 247.96 | 0 |
| 二进制回收资金来源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 利润总额 |  | -78。86 | 166.868 | 253.13 | 253.13 | 253.13 |
| 2可用还款折旧 |  | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |
| 3 还款期企业留利 |  |  | 16.6868 | 25.313 | 25.313 | 27.383 |
| 4还款额合计 |  | -42.14 | 186.90 | 25264.54 | 264.54 | 262.47 |

247.96

固定资产回报期=1+————=5.94（年）

264.54

财 务 现 金 流 量 表

附表5-4                                                        金额单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 | 投 产 期 | 达 产 期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | （60%） 2 | （80%） 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品销售收入 |  | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.56 |  |
| 3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 4 | 流入小计 |  | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1725.56 |  |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定资产投入 | 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动资金占用 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经营成本 |  | 697.24 | 887.832 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 | 1078.44 |  |
| 4 | 销售税金 |  | 69,56 | 92．8 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 | 115.93 |  |
| 5 | 流动小计 | 718 | 966.8 | 980.632 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 | 1194.37 |  |
| 三 | 净现金流量 | -718 | -66.8 | 219.37 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | 305.63 | 305.63 |  |
| 四 | 累计净现金流量 |  | -784.8 | -565.43 | -259.8 | 45.83 | 351.46 | 657.09 | 962.72 | 126.35 | 1773.98 | 2105.17 |  |
| 五 | 净现值（I=16%） | -618.92 | -49.63 | 140.63 | 168.71 | 145.48 | 125.31 | 10.19 | 93.22 | 80.38 | 69.38 | 103.58 |  |
| 六 | 累计净现值 |  | 668.55 | -527.93 | -359.22 | -213.74 | 88.43 | 19.76 | 112.98 | 193.36 | 262.72 | 366.3 |  |

财 务 现 金 流 量 表

附表5-5                                                     金额单位：万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 | 投 产 期 | 达 产 期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | （60%） 2 | （80%） 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 一 | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利润总额 |  | -78.86 | 166.868 | 253.13 | 25.13 | 253.13 | 253.13 | 253.13 | 253.13 | 253.13 | 253.13 |  |
| 2 | 折旧 |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  |
|  | （其中可用于还款折旧） |  | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 固定资产投入 | 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 流动资金借款 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.56 |  |
| 6 | 来源小计 | 718 | 198.66 | 207.668 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 319.49 |  |
| 二 | 资金运用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定资产投资 | 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动资金投入 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业留用折旧 |  | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40．8 | 224.4 |
| 4 | 还款期企业留利 |  |  | 16.69 | 25.313 | 25.313 | 25.313 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投资借款本金偿还 |  |  | 137.368 | 223.05 | 236.32 | 247.96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投资借款利息偿还 |  | 44.46 | 49.53 | 41.49 | 28.32 | 14.51 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 所得税 |  |  |  |  |  | 0.68 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 443.88 |
| 8 | 盈余资金 |  | -49.88 |  |  |  | 1.387 | 179.977 | 179.977 | 179.977 | 179.977 | 205.37 | 926.832 |
| 9 | 运用小计 | 718 | 198.66 | 207.668 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 319.49 |  |