附表三：拟投入本标段的劳动力计划表

拟投入本标段的劳动力计划表

单位:人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 地基基础 | 主体工程 | 装饰安装 | 竣工验收 | 备 注 |
| 木工 | 40 | 60 | 40 | 10 | 模板 |
| 混凝土工 | 40 | 50 | 30 |  | 混凝土浇注 |
| 瓦工 | 40 | 60 | 20 | 8 | 砖砌体 |
| 抹灰工 | 20 | 50 | 70 | 20 | 内外装饰 |
| 钢筋工 | 40 | 50 | 10 |  | 钢筋制安 |
| 架子工 | 20 | 40 | 20 |  | 脚手架搭拆 |
| 防水工 | 20 |  | 20 |  | 屋面地下室防水 |
| 油漆工 |  |  | 30 | 5 | 扶手油漆涂料 |
| 起重工 |  | 9 | 6 |  | 塔吊、卷扬机 |
| 电工 | 6 | 10 | 20 | 3 | 电气安装 |
| 普工 | 20 | 40 | 30 | 20 | 配合及其它辅助作业 |
| 管道工 | 20 | 30 | 40 | 10 | 给排水安装 |