拟投入本工程的主要施工机械设备及仪器表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （kw） | 生产 能力 | 用于施工 部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | Cat320 | 1 | 日本 | 2009 |  | 正常 | 挖方工程 |
| 2 | 井字架 |  | 1 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 3 | 砼搅拌机 | JZ-350 | 1 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 4 | 砂浆机 | JH-200 | 2 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及边沟 |
| 5 | 插入震动器 | H-64-60 | 8 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 6 | 平板震动器 |  | 8 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 7 | 电焊机 | BX1-300 | 2 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 8 | 电渣压力焊机 |  | 1 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 9 | 砂轮切割机 |  | 2 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 10 | 氧、炔割炬 |  | 1 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体及装饰 |
| 11 | 风钻 |  | 2 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体工程 |
| 12 | 水泵 | 扬程30 | 3 | 中国 | 2010 |  | 正常 | 主体工程 |
| 13 | 钢筋切割机 | GJ40A | 1 | 中国 | 209 |  | 正常 | 主体工程 |
| 14 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 1 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 主体工程 |
| 15 | 自卸汽车 | 8T | 10 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 运输工程 |
| 16 | 经纬仪 | J-2 | 1 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 测量工程 |
| 17 | 水准仪 | S-3 | 1 | 中国 | 2009 |  | 正常 | 测量工程 |

拟投入本工程劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 基础工程 | 主体工程 | 屋面工程 | 装饰工程 | 其他工程 |
| 砌筑工 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| 砼工 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 钢筋工 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 抹灰工 | 8 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| 架子工 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 机械工 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 焊工 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 木工 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 水电工 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 油漆工 | 2 | 5 | 2 | 6 |  |
| 装饰工 |  | 6 | 6 | 15 |  |
| 防水工 |  | 6 | 8 | 3 |  |
| 普工 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 |